# Nr sprawy: DZP-271-24/19 – załącznik nr 6

# PROJEKT UMOWY DZP-272-……/19

zawartej w dniu ............. 2019 roku w Nowym Targu pomiędzy:

Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu –

ul. Szpitalna 14, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego numer: 0000002479 (NIP: 735-21-78-657, REGON: 000308324),

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Marka Wierzbę,

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Izabeli Pałasz,

A

............................. numer .............., NIP................, REGON......................, działającym/ą

zwanym/ą  dalej w umowie WYKONAWCĄ,

reprezentowanym/ą przez:

……………………………………………….

o następującej treści:

Postępowanie przeprowadzono w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem technologii OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznymi mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej- spr z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego na warunkach określonych w postępowaniu - art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579, 2018) – numer postępowania przetargowego DZP-271-24/19.

§1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest robota budowlana: „Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej polegająca na wymianie central wentylacyjnych obsługujących pomieszczenia sal operacyjnych oraz montaż urządzeń pomiarowych: wodomierzy ciepłej wody oraz liczników ciepła i chłodu w pomieszczeniach Szpitala, realizowana w ramach zadania nr 3 projektu- pt: „Kompleksowa termomodernizacja PSzS w Nowym Targu  z wykorzystaniem technologii OZE”.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

-   wykonania przedmiot umowy zgodnie za załącznikami numer 1 i 2 ( obecny załącznik numer 5 do siwz).

- zapewnienia wszelkich niezbędnych urządzeń i materiałów potrzebnych do prawidłowego wykonania przedmiotowej umowy.

-  uzyskania wszystkich wymaganych warunków technicznych, ekspertyz, zgód i pozwoleń koniecznych do uzyskania stosownych decyzji przy realizacji prac związanych z przedmiotem umowy, jeśli zachodzi potrzeba.

- zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt wszystkich, materiałów, wyposażenia, urządzeń, narzędzi i innych elementów niezbędnych do wykonania wszystkich prac/usług/zadań koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, w tym zapewnienia serwisu gwarancyjnego przez cały okres wskazany w złożonej przez siebie ofercie.

- wykonania na własny koszt wszelkich prób, badań i sprawdzeń przedmiot umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że sprzęt dostarczony w ramach niniejszej umowy będzie:

-nowy  oraz zgodny z wymogami stawianymi przez Zamawiającego zawartymi w SIWZ i załącznikach,

-posiadał dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu do obrotu na terytorium UE, RP lub inny tożsamy dokument (deklaracje zgodności CE, atesty, certyfikaty, UE, itp.),

- Wykonawca ma obowiązek dostarczenia i przekazania w dniu odbioru prac:

- kart gwarancyjnych na urządzenia,

- instrukcji użytkowania dostarczonych i wbudowanych urządzeń,

- kompletnej dokumentacji powykonawczej,

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego, którzy będą obsługiwali urządzenia będące przedmiotem umowy w zakresie obsługi i racjonalnej eksploatacji oraz wystawi pisemne potwierdzenie odbytych szkoleń.

- Wszelkie rozwiązania projektowe oraz roboty budowlane powinny być zgodne z:

  - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 poz. 739);

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  - Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.);

  - oraz innymi wymaganymi przepisami prawa;

  - zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

§2

1.Obowiązkiem Wykonawcy jest:

- przejęcie przez Wykonawcę terenu budowy w terminie do 3 dni od podpisania niniejszej umowy na podstawie protokołu przekazania terenu budowy,

- zabezpieczenie  i oznakowanie prowadzonych  robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy,

- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych oraz szczegółowej ochrony pozostałych użytkowych pomieszczeń przed przedostawaniem się pyłów oraz innych nieczystości,

- zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Zamawiającego oraz zapewnienia wokół budynku ciągów komunikacyjnych dla samochodów  i pieszych,

- zachowanie szczególnej ostrożności w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem znajdujących się wokół modernizowanego obiektu skwerów, drzew oraz urządzeń,

- naprawianie wszelkich ewentualnych szkód wyrządzonych przez pracowników lub środki transportu i urządzenia Wykonawcy oraz innych szkód powstałych w związku z wykonywanymi pracami lub przy ich wykonywaniu, w tym szkód wyrządzonych osobom trzecim,

- uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi za wady - 
w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego,

- usunięcie stwierdzonych wad, ujawnionych podczas odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady, w wyznaczonych terminach,

- prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną oraz z aktualnie obowiązującymi normami, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami, w tym szczególnie dotyczącymi zakładów opieki zdrowotnej,

- współpraca ze służbami inwestorskimi Zamawiającego,

- wykonanie robót będących przedmiotem umowy siłami własnymi, z zastrzeżeniem postanowień § 13,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej, zlecenie przeprowadzenia wszelkich koniecznych certyfikatów i atestów materiałowych. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć inspektorowi nadzoru karty obmiaru, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności potwierdzające, że użyte materiały nadają się do wbudowania, protokoły badań i sprawdzeń, dowody przekazania gruzu, odpadów itp. oraz dowód potwierdzający przekazanie do magazynu materiałów z demontażu łącznie z pokryciem kosztów z tym związanych,

- przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., ochrony środowiska i ustawy o odpadach.

- likwidacja zaplecza budowy po zakończeniu prac, nie późnej niż w terminie do 7 dni roboczych od daty dokonania odbioru końcowego,

- wykonanie prac przystosowawczych warunkujących montaż  uruchomienie przedmiotu  umowy,

- wykonywanie wszelkich innych czynności, które okażą się niezbędne do właściwego wykonania niniejszej umowy.

- realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- przedłożenie na zainstalowane urządzenia lub materiały w dniu odbioru: instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych, paszportów technicznych, certyfikatów, atestów  i innych dokumentów.

- przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń w dniu instalacji lub w innym terminie ustalonym z Zamawiającym (pisemnie) oraz przedstawienie protokołu z przeprowadzonego szkolenia.

- dostarczenie do protokołu odbioru końcowego  projektu powykonawczego w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej nagranego na płytę CD w przypadku konieczności jego wykonania.

- powołanie kierownika robót budowlanych w tym sanitarnych wraz z instalacjami wentylacyjno- klimatyzacyjnymi  i elektrycznych, energetycznych.

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego ma przedłożyć dokumenty/ uprawnienia wynikające z przepisów ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. zm.

Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowski UE.

2.Obowiązkiem Zamawiającego jest:

- przekazanie terenu budowy w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

- wskazanie punktów poboru energii elektrycznej, wody dla celów budowlanych i socjalnych w dniu przekazania terenu budowy,

- dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy,

3.  Wykonawca oświadcza, że posiada opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności.

W przypadku utraty ważności polisy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca  zobowiązuje się do jej przedłużenia i przedłożenia Zamawiającemu w ciągu 3- ch dni od zawarcia umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że ma świadomość, że roboty budowlane stanowiące przedmiot

umowy będą  wykonywane w zakładzie czynnym przez całą dobę  i zobowiązuje się je

prowadzić w sposób nie utrudniający utrzymanie ciągłej pracy zakładu.

Zasadnicze roboty budowlane prowadzić należy z uwzględnieniem specyfiki pracy w

czynnym obiekcie szpitalnym (prace wymiany mają być wykonywane sukcesywnie po

jednym układzie wentylacyjnym- brak możliwości wyłączenia wszystkich sal

operacyjnych w jednym czasie).

5.  Wykonawca jest, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia  2012 r. o

odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 992 z późn. zm.), wytwórcą odpadów

powstałych podczas robót objętych niniejszą umową.

Zgodnie z ww. ustawą Wykonawca usunie na własny koszt wytworzone odpady z terenu Zamawiającego, a w szczególności przekaże odpady innemu posiadaczowi odpadów prowadzącemu działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie kart przekazania odpadów.

§3

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy………………..tygodni  od podpisania umowy.

2.Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia instalacji urządzeń do czasu końcowego odbioru przez Zamawiającego.

3. Wykonawca dostarczy i dokona montażu instalacji na własny koszt i ryzyko.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa

w § 1 na swój koszt i ryzyko Wykonawcy w cenie określonej w ofercie, transportem

Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.

4.Zamawiający zapewnia niezbędne warunki organizacyjne umożliwiające dostęp pracownikom Wykonawcy do pomieszczeń Zamawiającego - w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy.

5.Jeżeli uszkodzenie sprzętu będącego przedmiotem umowy nastąpi w czasie trwania transportu odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi Wykonawca.

6. Po zakończeniu robót Wykonawca wykona projekt powykonawczy zmodernizowanego systemu wentylacji  w minimum 4 egzemplarzach, który  przekaże Zamawiającemu.

7.Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: Pan/Pani ....................... - numer telefonu:............................…………………

8.Ze strony Zamawiającego poprawną realizację umowy nadzoruje:

- Inspektor nadzoru-………………………………….

- Pani Maria Łuniewska- numer telefonu: ……………

§4

- Wartość całkowita zamówienia netto wynosi: ..................... zł (słownie: ………...............).

Kwota podatku VAT wynosi: ................. zł (słownie: ....................................).

Wartość całkowita zamówienia brutto wynosi: .................... zł (słownie: ...............) w

- Cena całkowita za wykonanie przedmiotu umowy jest ceną ryczałtową i  obejmuje: wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez zamawiającego, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT, wszelkie upusty i rabaty tak, by cena podana w ofercie była ceną ostateczną, wykazaną na fakturze do zapłaty.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podanej ceny ryczałtowej tylko w przypadku niezależnej od Wykonawcy zmiany stawki podatku VAT. Cena brutto ulegnie zmianie stosownie do tych przepisów.

Wykonawca ma obowiązek poinformować w formie pisemnej Zamawiającego – osobę odpowiedzialną za realizację umowy o zmianie stawki podatku VAT.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa wyżej zmiany nastąpią z mocy prawa i obowiązują od wejścia w życie odpowiednich przepisów.

- Zamawiający dopuszcza możliwość:

- przekształcenia nazwy i innych danych identyfikacyjnych Zamawiającego lub Wykonawcy -w przypadku zmiany tych danych przed upływem terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

- rezygnacji Wykonawcy z powierzenia wykonania części/całości umowy podwykonawcy -jeżeli w realizacji umowy uczestniczyć będzie podwykonawca – w przypadku takiej rezygnacji przed upływem terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

- zmiany podwykonawcy-jeżeli w realizacji umowy uczestniczyć będzie podwykonawca,

- powierzenia zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia-jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy w trakcie składania ofert,

- zmiany rachunku bankowego Wykonawcy lub podwykonawcy-w przypadku takiej zmiany przed upływem terminu realizacji przedmiotu umowy,

- zmiany parametrów technicznych urządzeń, w przypadku, gdy proponowane  rozwiązania będą równoważne lub lepsze od tych, jakie przewidziano w umowie, jeśli nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia,

- Zmiana, o której mowa w ust. 4 musi być odpowiednio udokumentowana przez każdą ze stron i obowiązuje po podpisaniu aneksu przez obie strony.

§5

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru będzie pełne kompletne wykonanie zamówienia objętego niniejszą umową.

- Razem z wnioskami o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, dokumentów  dopuszczających do użytkowania.

- Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala, lub osoby przez niego wyznaczone i inspektowa budowy, bez zastrzeżeń.

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia – odmowa odbioru przedmiotu zamówienia do czasu usunięcia wad.

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi lub obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.

- Potwierdzenie usunięcia przez Wykonawcę wad następuje w formie pisemnej w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich usunięcia oraz po komisyjnym stwierdzeniu ich usunięcia potwierdzonego protokołem odbioru końcowego.

- Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. Wykonawcy nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt oraz ryzyko po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego. Wartość kosztów związanych z usunięciem ww. wad zostanie potrącona z należności przysługującej Wykonawcy.

- Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad i otrzymaniu protokołu zdawczo-odbiorczego zatwierdzonego przez Dyrektora Szpitala bez zastrzeżeń.

§6

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres:

…………………………………………………………………………………………  (zostaną wprowadzone informacje z treści ofert).

przy czym bieg terminu gwarancji oraz rękojmi  rozpoczyna się od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (całej inwestycji) bez zastrzeżeń.

- W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest naprawić lub wymienić na wolny od wad zgłoszony sprzęt w terminie 7 dni  od daty wezwania drogą telefoniczną pod nr tel………………., mailem…………….., a w szczególnych przypadkach usunięcie awarii Strony będą wspólnie uzgadniać w zależności od rodzaju awarii.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu umowy.

- Przeprowadzenie wszelkich napraw i czynności w okresie gwarancji i rękojmi związanych                       z odbiorem, badaniem przedmiotu odbioru przed przekazaniem do eksploatacji, konserwacje oraz przeglądy okresowe odbywają się na zlecenie i koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do  wykonania przeglądów okresowych oraz konserwacji sprzętu (m.in. wykonanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu zapewnienia sprawności działania sprzętu, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt oraz ryzyko po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego.

- Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (podjęcie naprawy) nie może przekraczać 12  godzin od zgłoszenia awarii.

- Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną odnotowane przez serwis Wykonawcy w karcie gwarancyjnej.

- W okresie gwarancji koszty serwisu wbudowanych urządzeń są po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).

§7

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w ciągu 14 dni od otrzymania projektu umowy, o której mowa w ust. 1 zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do niego, jeżeli nie będzie on spełniał wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewiduje on termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż ten, o którym mowa w ust. 3. W przypadku niezgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń w ustalonym terminie – uważa się projekt umowy za zaakceptowany.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od  otrzymania umowy, o której mowa w ust. 4, zgłasza sprzeciw w formie pisemnej, w przypadku, o którym mowa w ust. 2. Niezgłoszenie sprzeciwu w terminie ustalonym oznacza akceptację umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedłoży zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Obowiązek ten nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o wartości mniejszej niż 50.000,00 zł.

- W przypadku umowy, o której mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż określony w ust. 3 – zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ustępów 1-7 mają zastosowanie również w przypadku zmian do umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający wypłaci wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na zasadach określonych w art. 143c ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

W przypadku nieprzestawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa wyżej Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność oraz ryzyko związane z wykonaniem przedmiotu umowy przez Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść byłaby sprzeczna z treścią umowy zawartej z wykonawcą.

§8

1.Zapłata za wykonaną robotę budowlaną dokonana zostanie poleceniem przelewu w ciągu 60 dni od dnia dostarczenia faktur do siedziby Zamawiającego.

Faktura ma być złożona w oryginale i z 1 kopią. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego.

2.Płatność dokonana zostanie na rachunek bankowy (po dostarczeniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom) Wykonawcy podany na fakturze.

§9

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy, w  tym szkody wyrządzone przez osoby pozostające pod jego kierownictwem (odpowiedzialność kontraktowa).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy, w tym  szkody wyrządzone przez osoby pozostające pod kierownictwem Wykonawcy (odpowiedzialność deliktowa).

§10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 10% wartości wynagrodzenia całkowitego, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- 0,5% wartości wynagrodzenia całkowitego za każdy dzień zwłoki, w przypadku nie terminowego zakończenia wykonania przedmiotu umowy.

- 0,5% wartości umowy zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu zapłaty określonego w umowie o podwykonawstwo,

- 5% wartości umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

- 5% wartości umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- 10% wartości umowy o podwykonawstwo w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w sytuacji, o której mowa w art. 143b ust. 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- 0,1% wartości wynagrodzenia całkowitego w przypadku naruszenia wymagań określonych w §16 ust. 1.

- 0,01% wartości wynagrodzenia całkowitego za każdy dzień zwłoki- przypadku naruszenia wymagań określonych w §2 ust. 3.

- Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania pokrywającego w całości poniesioną szkodę.

- W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych, kary te Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego, w przeciwnym wypadku Zamawiający potrąci kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§11

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach - art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę, na zasadach określonych w art. 145a ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 145b.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia:

- dostarczenia materiałów złej jakości,

- wykonywania przez Wykonawcę prac niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi,  lub niezgodnie z umową,

- wadliwego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy również w przypadku odmowy dostarczenia przez Wykonawcę materiałów lub  sprzętu wolnego od wad lub odmowy ich usunięcia oraz w przypadku niewykonania przez Wykonawcę umowy w terminie określonym w  § 3 ust. 1 bez wyznaczania dodatkowego terminu.

§12

Wykonawca, jako wierzyciel z tytułu niniejszej umowy oświadcza, że nie przeniesie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody zamawiającego.

§13

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizował samodzielnie/w części/całości .......... przez podwykonawcę/ ów.

- Za należyte wykonanie umowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia ma obowiązek (o ile są już znane) podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane.

§14

- Wykonawca oświadcza, że będzie/nie będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji podmiotów:

- …………………………………………………………………………………………,

- …………………………………………………………………………………………

- Wykonawca odpowiada solidarnie za szkodę, na podstawie art. 22a ust. 5 ustawy Pzp.

§15

- Zgodnie z art. 29 ust. 3a upzp wszystkie czynności w zakresie realizacji zamówienia, za wyjątkiem określonych w ust. 2 powinny być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

- Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby sprawujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z ustawą z 07.07.1994roku prawo budowlane (Dz. U 2016 poz. 290 z późn. zm).

- Wykonawca jest zobowiązany udokumentować sposób zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 dokumentem- oświadczeniem (wymagane przez Zamawiającego w dniu zawarcia umowy) Wykonawcy, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji umowy kontrolować spełnienie przez Wykonawcę wymagań określonych w ust. 1.

§16

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie ma ustawa Kodeks Cywilny o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

§17

Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów z umowy będzie Sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

§18

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

…………………………………………		…………………….………………..

WYKONAWCA					 ZAMAWIAJĄCY